# Plan de pruebas H2ToGo (TT2)

Equipo H2ToGo · 21 de octubre de 2026

Valores de la columna Resultado: Pendiente, Pasó, Falló o No aplica. Ver "Cómo llenar las tablas" al final.

# Propósito y alcance

Este plan define qué pruebas demuestran que H2ToGo cumple lo comprometido en TT1: los 4 tipos de prueba que prometimos, los 31 RF, los 14 RNF y los 23 casos de uso. Cada sección explica por qué ese tipo de prueba y qué evidencia nos da, y trae una tabla para registrar los resultados.

Cubre: backend (Spring Boot), app móvil Android e iOS (Kotlin Multiplatform), panel de administración y el despliegue en Azure.

No cubre: notificaciones push en iOS con la app cerrada (requieren Apple Developer, pendiente) ni las funciones que en la tesis se pasaron a trabajo a futuro.

Punto de partida: hoy hay 97 pruebas automáticas en el backend (unitarias e integración) y 12 en la app (contrato con el backend, serialización, formato y notificaciones). Las tablas ya traen esas pruebas como filas; falta registrar resultados y agregar las que se marcan como pendientes.

Fuentes en TT1: sección de trabajo para TT2 ("Pruebas Unitarias, de Integración y de Carga"), metodología (fases 5 y 6), análisis de riesgos (R-4) y la tabla de requerimientos no funcionales (4.2.2).

# Compromisos de TT1

TT1 prometió cinco cosas sobre pruebas. Dos están cubiertas, una a medias y dos sin evidencia todavía.

| # | Lo que prometimos | Dónde lo dice TT1 | Sección de este plan | Estado hoy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pruebas unitarias de los servicios del backend con JUnit y Mockito | Trabajo para TT2 | Pruebas unitarias | Cubierto: 22 pruebas en 6 clases |
| 2 | Pruebas de integración del flujo completo de un pedido, de la creación a la entrega | Trabajo para TT2 y fase 5 de la metodología | Pruebas de integración | Cubierto: 75 pruebas en 16 clases, incluye el flujo completo |
| 3 | Prueba de carga de concurrencia en la aceptación simultánea de pedidos, con al menos 10 hilos antes del despliegue | Trabajo para TT2 y riesgo R-4 | Concurrencia y carga | A medias: la prueba actual usa 2 hilos |
| 4 | Pruebas en dispositivos reales: GPS, notificaciones push y mapa con red real | Trabajo para TT2 | Dispositivos reales | Sin evidencia registrada |
| 5 | Que usuarios de la investigación preliminar prueben el sistema en un ambiente real | Fase 6 de la metodología | Sistema y aceptación | Sin evidencia registrada |

Los RNF con un número medible (100 transacciones, 5 s, 10 s, 5 min, 99%) también necesitan una medición; están en la matriz de trazabilidad.

# Estrategia

Usamos ocho tipos de prueba porque cada uno atrapa una clase de error que los demás no ven: de una regla aislada a la experiencia de un usuario real. Las unitarias y de integración son automáticas y se repiten en cada cambio; las demás se ejecutan y registran antes de la entrega.

| Tipo | Qué verifica | Por qué este tipo | Qué nos da | Herramientas | Cuándo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unitarias | Una clase o regla aislada (A*, OR-Tools, login, proximidad) | Es la forma más rápida y precisa de probar la lógica: si falla, se sabe exactamente dónde | Confianza en los algoritmos y reglas; segundos por corrida | JUnit 5, Mockito, AssertJ; kotlin.test en la app | Cada cambio |
| Integración | Varios módulos juntos con base de datos y RabbitMQ reales | Muchos errores están en las uniones: SQL, PostGIS, transacciones, seguridad | Prueba de que los flujos completos funcionan con la infraestructura real | Spring Boot Test, MockMvc, Testcontainers (PostgreSQL + PostGIS, RabbitMQ) | Cada cambio |
| Concurrencia y carga | Muchos usuarios a la vez sobre el mismo recurso | Las condiciones de carrera no aparecen con un solo usuario | Evidencia de RF-019, RNF-011 y RNF-007 | Hilos en JUnit; k6 o JMeter | Antes de la entrega |
| Rendimiento | Tiempos de respuesta medidos | Los RNF fijan límites en segundos y minutos | Evidencia numérica de RNF-009, RNF-012, RNF-013 y RNF-010 | Cronómetro en la app, logs, monitoreo de /health | Antes de la entrega |
| Dispositivos reales | GPS, notificaciones y mapa en teléfonos físicos | Emuladores no reproducen GPS en movimiento, segundo plano ni red móvil | Evidencia del compromiso 4 de TT1 y de RNF-001 a RNF-003 | Teléfonos Android e iPhone, Android 8 (emulador API 26) | Antes de la entrega |
| Sistema por caso de uso | Cada CU completo, con flujos alternos, desde la app | Es como el sínodo revisa el sistema: por casos de uso | Trazabilidad CU a resultado, con capturas | Validacion_Casos_de_Uso.docx | Antes de la entrega |
| Seguridad | Sesión, roles, contraseñas y acceso al rastreo | Un fallo de acceso es más grave que uno funcional | Evidencia de RNF-004, 005, 006 y 008 | Pruebas de integración y pruebas manuales | Antes de la entrega |
| Aceptación con usuarios | Que clientes y repartidores reales completen tareas | Que funcione no garantiza que se entienda | Tasa de éxito por tarea y puntaje SUS de usabilidad | Guía de tareas y cuestionario SUS | Al final, en ambiente real |

Hoy GitHub Actions corre solo mvn test (unitarias). Las de integración corren en local con mvn verify, que necesita Docker.

# Pruebas unitarias

Objetivo: comprobar cada regla y algoritmo por separado, sin base de datos ni red. Por qué: si una prueba unitaria falla, el error está en esa clase y en ningún otro lado; es la evidencia más directa de que A*, Dijkstra, Kosaraju y OR-Tools hacen lo que decimos. Qué nos da: prueba de los algoritmos propios y de las reglas de sesión y proximidad, en segundos.

Cómo correrlas: cd h2togo-backend && mvn test (backend) y ./gradlew :shared:allTests (app).

| ID | Clase | Qué verifica | Requisito | Pruebas | Resultado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UT-01 | AEstrellaTest | A* encuentra la ruta óptima y reporta "sin ruta" en un grafo desconectado | RF-018, CU-011 | 2 | Pendiente |  |
| UT-02 | MatrizDistanciasTest | Dijkstra respeta sentidos únicos; Kosaraju excluye fragmentos sueltos | CU-011 | 2 | Pendiente |  |
| UT-03 | OptimizadorRutaTest | OR-Tools: orden óptimo, ventanas de horario, espera, capacidad, paradas sin camino | Ruta del día, RN-009 | 5 | Pendiente |  |
| UT-04 | AuthServiceTest | Registro, OTP, contraseña cifrada, sesión única | CU-001, CU-002, RNF-005, RNF-006 | 8 | Pendiente |  |
| UT-05 | ProximidadServiceTest | Aviso de 500 m y de llegada una sola vez por pedido | RF-005 | 3 | Pendiente |  |
| UT-06 | HealthControllerTest | El servicio responde su estado | RNF-010 | 2 | Pendiente |  |
| UT-07 | SerializacionTest (app) | Los JSON del backend se leen igual en Android e iOS | RNF-001 | 4 | Pendiente |  |
| UT-08 | ContratoBackendTest (app) | Los DTO de la app coinciden con los campos reales del backend | Todos los RF de la app | 2 | Pendiente |  |
| UT-09 | AuthApiTest (app) | Login y manejo de errores del cliente HTTP | CU-002 | 3 | Pendiente |  |
| UT-10 | CanalNotificacionesTest (app) | Lectura de avisos del WebSocket | RF-005 | 2 | Pendiente |  |
| UT-11 | FormatoTest (app) | Formato de números y fechas igual en Android e iOS | RNF-003 | 1 | Pendiente |  |

# Pruebas de integración

Objetivo: probar flujos completos a través de la API con PostgreSQL + PostGIS y RabbitMQ reales, levantados en contenedores. Por qué: muchos errores están en las uniones (consultas geográficas, transacciones, permisos, colas) y una prueba unitaria no los ve. Qué nos da: el compromiso 2 de TT1 (flujo completo de un pedido) y la evidencia de que reglas como "entregar a 50 m o menos" se cumplen contra la base de datos real.

Cómo correrlas: con Docker encendido, cd h2togo-backend && mvn verify.

| ID | Clase | Flujo que cubre | Requisitos | Pruebas | Resultado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IT-01 | E2EFlujoFelizIT | Pedido completo: registro, pedido, aceptación, en camino, entrega | Compromiso 2, CU-004 a CU-012 | 2 | Pendiente |  |
| IT-02 | AsignacionEntregaFlowIT | Aceptar, cargar desde base, en camino, "Llegué", entrega parcial, fuera de rango, ausencias | RF-012, RF-014, RF-019, RNF-014 | 9 | Pendiente |  |
| IT-03 | PedidosFlowIT | Crear (directo, precio máximo, programado), horario, zona, cancelar, historial | RF-001, RF-011, RF-013, RF-010 | 8 | Pendiente |  |
| IT-04 | AuthFlowIT | Registro, OTP, login, sesión única, duplicados | CU-001 a CU-003, RF-015, RF-016 | 7 | Pendiente |  |
| IT-05 | SeguridadIT | Cada rol solo entra a lo suyo | RNF-008 | 4 | Pendiente |  |
| IT-06 | TrackingFlowIT | Ubicación en vivo por WebSocket y REST, proximidad 500 m, acceso al rastreo | RF-005, RF-006, CU-006 | 5 | Pendiente |  |
| IT-07 | RutaFlowIT | Ruta A* sobre el grafo OSM y ruta de seguimiento del cliente | RF-018, CU-011, RNF-009 | 1 | Pendiente |  |
| IT-08 | PlaneacionFlowIT | Agenda, reservas, ruta óptima, cancelación con recálculo, capacidad | Ruta del día, RN-009 | 1 | Pendiente |  |
| IT-09 | InventarioFlowIT | Lotes, caducidad, carga base a vehículo (FIFO) | RF-017, RF-022, CU-018, CU-019 | 5 | Pendiente |  |
| IT-10 | NegociosFlowIT | Perfil, horario, productos y precios | RF-023, RF-031, CU-022, CU-023 | 7 | Pendiente |  |
| IT-11 | DireccionesFlowIT | Direcciones del cliente y zona de cobertura | CU-004 | 6 | Pendiente |  |
| IT-12 | AdministracionFlowIT | Altas, bajas, historial global, solicitudes de cambio | CU-014 a CU-016, CU-021, RF-020, RF-021 | 10 | Pendiente |  |
| IT-13 | NotificacionesRabbitIT | Cola, reintentos y cola de fallidos | RF-005 | 4 | Pendiente |  |
| IT-14 | SchedulingFlowIT | Activación de programados, lotes por caducar, sesiones vencidas | RNF-013, RNF-004 | 3 | Pendiente |  |
| IT-15 | ModeloDatosIT | Restricciones del esquema (llaves, checks) | RNF-014 | 2 | Pendiente |  |
| IT-16 | OpenApiExportIT | La documentación de la API se genera completa | Documentación | 1 | Pendiente |  |

# Pruebas de concurrencia y carga

Objetivo: comprobar que el sistema se comporta bien con muchos usuarios a la vez, en especial cuando varios repartidores quieren el mismo pedido. Por qué: las condiciones de carrera no aparecen probando de uno en uno; solo se ven con solicitudes simultáneas reales. Qué nos da: evidencia de RF-019 y RNF-011 (solo un repartidor gana), de RNF-007 (100 transacciones simultáneas) y de RNF-014 (nada queda a medias).

| ID | Escenario | Requisito | Cómo se ejecuta | Resultado esperado | Medición obtenida | Resultado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CC-01 | 2 repartidores aceptan el mismo pedido al mismo tiempo | RF-019, RNF-011 | Existe: aceptacionConcurrenteSoloUnoGana (2 hilos) | 1 aceptación, 1 rechazo 409 |  | Pendiente |  |
| CC-02 | 10 repartidores aceptan el mismo pedido al mismo tiempo | RF-019, RNF-011, riesgo R-4 | Por agregar: misma prueba con 10 hilos y un CountDownLatch de arranque | Exactamente 1 aceptación y 9 respuestas 409; garrafones apartados una sola vez |  | Pendiente |  |
| CC-03 | 100 usuarios simultáneos con operaciones mezcladas | RNF-007 | Por agregar: k6 o JMeter contra el backend desplegado; 100 usuarios virtuales durante 5 min: login, listar disponibles, crear pedido, reportar ubicación | 0 errores de base de datos, menos de 1% de errores HTTP; registrar transacciones por segundo y tiempo p95 |  | Pendiente |  |
| CC-04 | Falla a mitad de una operación de varias tablas | RNF-014 | Existe en IT-02 (aceptar sin stock suficiente) y en carga de base a vehículo | Nada se guarda a medias: ni apartados ni movimientos huérfanos |  | Pendiente |  |
| CC-05 | 2 repartidores reservan el mismo programado | Ruta del día | Existe en IT-08 (secuencial); se puede repetir con hilos como CC-02 | 1 reserva, 1 rechazo 409 |  | Pendiente |  |

En CC-03, el pool de conexiones se deja en su valor por defecto: el objetivo es demostrar que 100 usuarios se atienden con él, no aumentarlo.

# Pruebas de rendimiento

Objetivo: medir los tiempos que fijan los RNF, en las condiciones en que se usará la app. Por qué: un RNF con un número solo se cumple si se mide; "se siente rápido" no es evidencia. Qué nos da: el valor medido junto al límite prometido, listo para la tesis.

Regla de medición: al menos 20 mediciones por escenario, contra el backend en Azure y con red móvil (4G). Se reporta el promedio y el percentil 95 (p95: el 95% de las mediciones queda por debajo).

| ID | Qué se mide | Requisito y límite | Cómo se mide | Valor diseñado | Medición obtenida (prom. / p95) | Resultado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RE-01 | Calcular y mostrar la ruta de entrega (A*) | RNF-009: 5 s o menos | Desde que se abre la ruta hasta que la línea aparece en el mapa; también el tiempo de GET /pedidos/{id}/ruta en el log | No aplica |  | Pendiente |  |
| RE-02 | Calcular la ruta del día con OR-Tools (5 y 10 paradas) | RNF-009: 5 s o menos | Tiempo de GET /repartidores/me/ruta-optima | 1.5 s con 5 paradas (medido en local) |  | Pendiente |  |
| RE-03 | Posición del repartidor en la pantalla del cliente | RNF-012: 10 s o menos | Dos teléfonos: hora del reporte del repartidor contra hora en que se mueve el marcador del cliente (video o log) | Reporte cada 5 s |  | Pendiente |  |
| RE-04 | Activación de un pedido programado | RNF-013: el job corre al menos cada 5 min | Programar un pedido y medir cuánto tarda en pasar a "Pendiente" después de su hora | Job cada 60 s |  | Pendiente |  |
| RE-05 | Disponibilidad de 08:00 a 18:00 | RNF-010: 99% o más | Consultar /api/v1/health cada minuto durante 2 semanas (Azure availability test o UptimeRobot) | No aplica |  | Pendiente |  |

# Pruebas en dispositivos reales

Objetivo: comprobar GPS, notificaciones y mapa en teléfonos físicos, con red móvil real. Por qué: un emulador no reproduce el GPS en movimiento, la app en segundo plano, el ahorro de batería ni la pérdida de señal; justo ahí fallan las apps de entregas. Qué nos da: el compromiso 4 de TT1 y la evidencia de RNF-001 (Android 8 o superior), RNF-002 (uso bajo el sol) y RNF-003 (distintas pantallas).

Dispositivos: (A) Android reciente, (B) Android 8.0 o un emulador con API 26, (C) iPhone con iOS. Marcar una celda por dispositivo; "No aplica" donde la prueba no corresponde (por ejemplo, push con app cerrada en iOS).

| ID | Prueba | Requisito | Resultado esperado | A: Android | B: Android 8 | C: iPhone | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DR-01 | Instalar, registrarse e iniciar sesión | RNF-001, CU-001, CU-002 | Funciona sin cierres inesperados | Pendiente | Pendiente | Pendiente |  |
| DR-02 | GPS del repartidor en movimiento real (caminar o manejar 1 km) | CU-011, RF-006 | El cliente ve el marcador avanzar por la calle | Pendiente | Pendiente | Pendiente |  |
| DR-03 | GPS con la app en segundo plano o con Maps/Waze abierto | CU-011, RNF-012 | El cliente sigue viendo la posición actualizada | Pendiente | Pendiente | Pendiente |  |
| DR-04 | Notificación con la app abierta (asignado, en camino, 500 m, llegada, entregado) | RF-005 | Llega cada aviso y abre la pantalla correcta | Pendiente | Pendiente | Pendiente |  |
| DR-05 | Notificación con la app cerrada | RF-005 | Llega por Firebase en Android; en iOS está pendiente | Pendiente | Pendiente | No aplica |  |
| DR-06 | Mapa con red móvil 4G y con WiFi | RF-018, CU-017 | El mapa y la ruta cargan sin quedarse en blanco | Pendiente | Pendiente | Pendiente |  |
| DR-07 | Sin conexión y regreso de la señal | Manejo de red | Aparece el aviso de "sin conexión" y la app se recupera sola | Pendiente | Pendiente | Pendiente |  |
| DR-08 | Bloquear el teléfono 5 min y volver a la app | RF-005 | Los avisos vuelven a llegar sin reiniciar la app | Pendiente | Pendiente | Pendiente |  |
| DR-09 | Pantalla del repartidor bajo el sol | RNF-002 | Texto y botones principales legibles | Pendiente | Pendiente | Pendiente |  |
| DR-10 | Pantalla chica y grande (y tamaño de letra grande del sistema) | RNF-003 | Mapa y botones completos, nada cortado | Pendiente | Pendiente | Pendiente |  |

# Pruebas de sistema y aceptación

## Sistema por caso de uso

Objetivo: ejecutar cada caso de uso completo desde la app o el panel, con su flujo principal y sus flujos alternos. Por qué: es como el sínodo revisa el sistema, y prueba lo que ve el usuario (pantallas, mensajes, navegación), que las pruebas automáticas no cubren. Qué nos da: una fila por CU con su captura, que alimenta docs/Validacion_Casos_de_Uso.docx.

| CU | Nombre | Flujos alternos a probar | Resultado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CU-001 | Registrar usuario | Correo o teléfono duplicado | Pendiente |  |
| CU-002 | Iniciar sesión | Sesión activa en otro dispositivo; contraseña incorrecta | Pendiente |  |
| CU-003 | Verificación | Código incorrecto o vencido; reenviar | Pendiente |  |
| CU-004 | Realizar pedido | Purificadora cerrada (ofrece programar); fuera de zona | Pendiente |  |
| CU-005 | Cancelar pedido | Intentar cancelar ya asignado | Pendiente |  |
| CU-006 | Rastrear pedido en mapa | Sin señal del repartidor por más de 2 min | Pendiente |  |
| CU-007 | Ver historial de pedidos | Historial vacío | Pendiente |  |
| CU-008 | Iniciar jornada | Sin vehículo o sin carga | Pendiente |  |
| CU-009 | Gestionar vehículos del negocio | Cambio pendiente de aprobación | Pendiente |  |
| CU-010 | Elegir y aceptar pedido | Otro repartidor lo tomó primero; sin stock | Pendiente |  |
| CU-011 | Obtener ruta de entrega | Sin GPS; destino fuera de Benito Juárez; ruta del día con varias paradas | Pendiente |  |
| CU-012 | Registrar resultado de entrega | A más de 50 m; no entregado antes de 10 min; entrega parcial | Pendiente |  |
| CU-013 | Ver historial de entregas | Filtros | Pendiente |  |
| CU-014 | Dar de alta usuario | Datos duplicados | Pendiente |  |
| CU-015 | Dar de baja usuario | Repartidor con pedidos activos (baja forzada) | Pendiente |  |
| CU-016 | Consultar historial global | Filtros por fecha, estado, cliente, repartidor, purificadora | Pendiente |  |
| CU-017 | Desplegar mapa | Cambiar capa OSM/Google; abrir en Maps o Waze | Pendiente |  |
| CU-018 | Registrar entrada de inventario a base | Lote vencido o a menos de 7 días | Pendiente |  |
| CU-019 | Cargar inventario del vehículo desde base | Excede capacidad del vehículo | Pendiente |  |
| CU-020 | Solicitar cambio de perfil | Solicitud rechazada | Pendiente |  |
| CU-021 | Aprobar o rechazar solicitud de cambio | Aprobar y rechazar | Pendiente |  |
| CU-022 | Ver perfil de purificadora | Sin productos disponibles | Pendiente |  |
| CU-023 | Configurar productos y precios del negocio | Precio inválido | Pendiente |  |

## Aceptación con usuarios

Objetivo: que clientes y repartidores reales completen tareas con la app, sin ayuda. Por qué: TT1 (fase 6) prometió que usuarios de la investigación preliminar probarían el sistema en un ambiente real; además, que algo funcione no garantiza que se entienda. Qué nos da: porcentaje de tareas completadas, tiempo por tarea, comentarios y un puntaje de usabilidad comparable.

- Participantes: al menos 5 clientes y 2 repartidores de la investigación preliminar.

- Tareas de cliente: registrarse, pedir agua, programar un pedido, seguir al repartidor, revisar el historial.

- Tareas de repartidor: iniciar jornada, aceptar un pedido, seguir la ruta del día, registrar la entrega.

- Medir por tarea: si la completó sin ayuda, cuánto tardó y dónde dudó.

- Al final: cuestionario SUS (System Usability Scale): 10 preguntas estándar, puntaje de 0 a 100; 68 o más se considera arriba del promedio.

| Participante | Rol | Tareas completadas | Tiempo total (min) | SUS | Comentarios principales |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | Cliente |  |  |  |  |
| P2 | Cliente |  |  |  |  |
| P3 | Cliente |  |  |  |  |
| P4 | Cliente |  |  |  |  |
| P5 | Cliente |  |  |  |  |
| P6 | Repartidor |  |  |  |  |
| P7 | Repartidor |  |  |  |  |

# Pruebas de seguridad

Objetivo: comprobar que nadie entra donde no le toca y que las sesiones y contraseñas se manejan como dice la tesis. Por qué: un error de acceso expone datos de otras personas (domicilios, ubicación en vivo) y es más grave que uno funcional. Qué nos da: evidencia de RNF-004, RNF-005, RNF-006 y RNF-008.

| ID | Prueba | Requisito | Cómo se ejecuta | Resultado esperado | Resultado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SE-01 | Contraseñas cifradas | RNF-005 | Consultar usuarios.password_hash en la base | Hash BCrypt (empieza con $2a$), nunca la contraseña | Pendiente |  |
| SE-02 | Sesión única | RNF-006, RF-016 | Iniciar sesión en dos teléfonos con la misma cuenta | El segundo recibe "sesión activa"; si fuerza, el primero queda fuera (401) | Pendiente |  |
| SE-03 | Expiración por inactividad | RNF-004 | Mover en la base la expiración del token al pasado y usar la app | La app pide iniciar sesión de nuevo | Pendiente |  |
| SE-04 | Acceso por rol | RNF-008 | Un cliente llama a una ruta de repartidor y de admin (IT-05) | 403 en todas | Pendiente |  |
| SE-05 | Rastreo ajeno | RNF-008, CU-006 | Suscribirse por WebSocket a la ubicación de un pedido de otro cliente (IT-06) | La suscripción se rechaza | Pendiente |  |
| SE-06 | Entregar lejos del domicilio | RF-014 | Registrar "Entregado" a más de 50 m (IT-02) | 422 FUERA_DE_RANGO | Pendiente |  |

La validación de 50 m usa la posición que manda el teléfono; con el FakeGPS activo se puede simular. Es una decisión conocida para las demos y conviene mencionarla si preguntan.

# Matriz de trazabilidad de RNF

Cada RNF tiene al menos una prueba; siete todavía no tienen evidencia y uno está a medias. Esos son los que hay que priorizar.

| RNF | Qué exige | Pruebas | Evidencia hoy |
| --- | --- | --- | --- |
| RNF-001 | Android 8.0 o superior | DR-01 a DR-10 (dispositivo B), UT-07 | Falta: probar en Android 8 (la app pide mínimo Android 7.0) |
| RNF-002 | Interfaz del repartidor legible bajo el sol | DR-09, aceptación | Falta |
| RNF-003 | Interfaz responsive | DR-10, UT-11 | Falta en dispositivos |
| RNF-004 | Sesión caduca tras 30 días sin uso | SE-03, IT-14 | Automática en parte |
| RNF-005 | Contraseñas cifradas | SE-01, UT-04 | Automática |
| RNF-006 | Una sola sesión activa | SE-02, UT-04, IT-04 | Automática |
| RNF-007 | 100 transacciones simultáneas | CC-03 | Falta |
| RNF-008 | Acceso solo por rol | SE-04, SE-05, IT-05 | Automática |
| RNF-009 | Ruta en 5 s o menos | RE-01, RE-02 | Falta medir en Azure con 4G |
| RNF-010 | Disponibilidad de 99% de 08:00 a 18:00 | RE-05 | Falta |
| RNF-011 | Bloqueo al aceptar pedidos | CC-01, CC-02 | A medias: 2 hilos, faltan 10 |
| RNF-012 | Ubicación en pantalla del cliente cada 10 s o menos | RE-03, DR-02, DR-03 | Falta medir |
| RNF-013 | Job de programados al menos cada 5 min | RE-04, IT-14 | Automática; falta la medición en Azure |
| RNF-014 | Operaciones de varias tablas atómicas | CC-04, IT-02, IT-15 | Automática |

# Pruebas que faltan y son necesarias

Estas cinco no son opcionales: o las prometimos en TT1 o son un número escrito en un RNF que el sínodo puede pedir que demostremos.

- CC-02 — Aceptación con 10 hilos. El riesgo R-4 de TT1 promete "al menos 10 hilos concurrentes antes del despliegue" y la prueba actual usa 2. Es ampliar una prueba que ya existe.

- CC-03 — Carga de 100 usuarios. RNF-007 y el compromiso 3 de TT1. Sin esta medición el requisito queda sin evidencia.

- RE-01, RE-02 y RE-03 — Medir tiempos de ruta y de ubicación. RNF-009 (5 s) y RNF-012 (10 s) son números: hay que medirlos en Azure con red móvil.

- DR-01 a DR-10 — Dispositivos reales, incluido Android 8. Compromiso 4 de TT1 y RNF-001; hoy no hay evidencia registrada.

- RE-05 — Disponibilidad. RNF-010 promete 99%. Se mide con un monitoreo de /health; si no da tiempo de medir dos semanas, hay que ajustar el texto del RNF en la tesis.

Además, aunque no es una prueba, conviene que GitHub Actions corra mvn verify en vez de mvn test, para que las 75 pruebas de integración se ejecuten solas en cada cambio y no solo en local.

# Cómo llenar las tablas

Cada fila se llena igual, para que cualquier resultado se pueda repetir y revisar.

- Resultado: cambiar "Pendiente" por "Pasó", "Falló" o "No aplica" en la celda de la fila.

- Evidencia: un enlace a la captura, el video corto o el reporte. Guardar los archivos en docs/evidencias/<ID>/ (por ejemplo, docs/evidencias/CC-02/) y en la celda insertar un hipervínculo a ese archivo (Insertar → Vínculo).

- Mediciones: escribir el número con su unidad ("1.8 s / 3.2 s p95", "7 s"), no solo "Pasó".

- Contexto: en la evidencia anotar la fecha, quién la ejecutó, el commit (git rev-parse --short HEAD), el ambiente (local o Azure) y el dispositivo.

- Si falla: dejar "Falló", describir el error en una línea en Evidencia, corregir y volver a correr la prueba antes de marcar "Pasó".

Prefijos de ID: UT unitarias · IT integración · CC concurrencia y carga · RE rendimiento · DR dispositivos reales · CU sistema por caso de uso · SE seguridad. Para agregar una prueba, usar el siguiente número libre de su prefijo.